「AiKOLlink」AI媒介代理解决方案商业计划

一、执行摘要

竞品分析：Head ai、久谦中台系统、智云台靓号系统【达人筛选与生成】

Head ai:

定位：从策略到建联的一键式快速落地

优点：只需要提供产品，系统自动分析策略和营销模式，“傻瓜式”选择操作，轻松快捷，自动推荐达人，同时拥有类似“星图”的数据预估功能，提高效率且有一定的预期，对influence营销的处女地 海外市场有较大的吸引力；能自动建联，也减少了很多人力精力消耗

缺点：建联成功率低，推荐达人质量是否为性价比最高也存在质疑，不跟进后续执行；国内市场因为爬虫问题没涉足

隐患：策略分析能力能否处理复杂高端客户

挑战：解决完数据问题也可能很快涉足

久谦达人筛选系统：

定位：为达人推荐国内各平台的全域达人

优点：达人资源库全，爬虫模式几乎有所有达人数据，有内容洞察能力，能按照大逻辑选号；已经拥有海量我们的目标客户

缺点：没有选号标签执行方法论，系统选号不细致，选号准确率不到10%；且只有推荐账号能力，没有后续跟进能力

隐患：爬虫是否会被平台反制

挑战：可能会结合同行公司搭建达人库，快速落实

智云台靓号系统：

定位：为国内抖音小红书达人业务优化达人选号流程

优点：可以用浏览器插件 用户登陆星图、蒲公英，加强选号便捷性，以及一键加入购物车

缺点：并没有实质性ai agent化，提效能力有限，Ai申号客服回复正在研发中；并不具有一键脱手功能

挑战：Ai申号研发出来后 会有一定的效率提升 成为主要竞品

其他同行公司：

- 悦普介入星图api智能选号，提高媒介选号效率, 节省了团队两名媒介成本，获得《巨量星图效率突破将》，公司员工反馈根本不用

- 数说等公司接入蒲公英api有智能选号推号系统，但出于数据保密，难以向外售卖

机会点：

- 国内版本：Head ai在国内social平台缺乏竞争力，其选号标准、方法论存在非常大的提高空间，在国内市场不具备竞争力，客户使用过后，会觉得只是“工具”，但选号还是要自己来；但是建联率低，又导致“工具”属性效率太低，不如找几个拥有很多资源的媒介人员建联效率高；同时国内平台不像海外平台爬虫容易，又有技术难度。而久谦，除了数据能力强，在social达人业务上有点像4A公司选达人一样，战略性的去选，没有这方面的经验和SOP，很难成为【有用】的工具，真正的竞争对手是同行在研发的同类产品

- 海外版本：多平台甄别账号方式可以拓展到海外提高建联效率，推号方法论需培养国内专家海外化使用轮，形成更有效、专业的推号版本，结合营销结构方法论，培养大模型输出基础营销方案供给

因此，我们觉得如果能拥有主要社交平台的数据（用云智他们类似的插件），拥有已知80%达人资源的我们这类公司是最适合做一个国内版本的Head ai，将【选号】和【建联】以及【执行流程标准化】作为产品的基本功能。

海外市场我们可以结合营销方案的新产品、媒介产品中的多平台识别建联功能以及达人资源库系统（海外从0开始，以体系为主 非现有达人资源），搭建可以能立足海外的营销工具

产品定位：“开源 100 万+ 达人资源池，AI Agent 打通从建联到履约的全链路，让品牌与 KOL 合作像发好友微信一样简单”, 全球首个专注营销媒介全流程自动化的AI Agent

核心价值：

✓ 降本：替代70%媒介执行人力，服务成本降低50%

✓ 提效：达人媒介项目执行效率提升10倍 ，实时监控建联进展

✓ 避险：区块链化返点追踪，杜绝人为贪腐

✓ 升级：释放人力投入策略创新，推动职业跃迁

市场验证：

▶︎ 国内：久谦中台95%复购率模型验证

▶︎ 海外：Head AI 60%复购率初版验证

二、行业痛点深度解析

| 维度 | 广告公司困境 | 品牌方痛点 | 从业者危机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济模型 | 大客户利润率<15% 小客户人效比倒挂 | 年预算<50万公司遭代理拒单 内部团队人效不足 | 加班时长行业TOP3 时薪低于外卖骑手 |
| 效率黑洞 | Social转型缺乏SOP工具 达人执行出错率>40% 返点追回周期>90天 | Agency理解力和表达力不到位，“传声筒”效率低 | 60%工作时间处理表格 机械劳动阻碍晋升 |
| 信任危机 | 渠道返点流失率18%*(行业匿名调研数据) | 合作达人数据造假率>25% 执行过程不透明 | 职业倦怠率68% 3年内转行率45% |

三、产品架构

请至钉钉文档查看附件《AiMarketor 产品初步设计方案.pdf》

| 产品流程 | 需求描述 | 流程难点/技术疑惑 （核心难点问题已加底纹色） | 技术端反馈 | 核心难点问题解决法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 选号系统优化 | 整合行业选号方法论，构建标准模型进行优化与选择辅助 | 1. 国内市场，能否可以将已有选号平台、数据平台数据在选号时同步，比如说星图、蒲公英、互选等平台（需要有品牌方或者代理公司账户），如何在我们系统里选的时候同步可以在这些平台选；是否能匹配飞瓜、蝉妈妈、千瓜等付费数据平台达人数据，这个技术如何实现 2.海外市场，如何爬X、fb等数据平台达人数据，形成基础数据报告 3.后续专家如何训练ai选号规则，形成各个领域选号专家ai系统 4.如果客户需要私人化定制，如何为其提供定制化选号系统服务 | 1.截图法+orc可爬 2.有专业平台负责 3.通过对应知识库生成，构建rag小规模数据 | - 插件爬虫用户所选账号 - 模拟登陆截图法 +orc爬取前端数据 - 导入账号id同步星图 Step 1. Step 2.尝试接口模拟请求介入app数据 同步一：通过海内外各平台app接口爬数据 同步二：租赁动态IP 同步三：准备超过50个星图、蒲公英查询账号 |
| 达人建联优化 | 通过AI方式整合星图/蒲公英/私信/邮件/微信等多平台联络信息，辅助建联流程 | 1. 如何通过内部系统，在选号完后可以直接发送合作平台私信，是否需要品牌方提供或者注册这个平台品牌独立账号，还是以我们系统所设计的账号统一发送（一个统一账号发送太多是否会存在被封号风险） 2. 如何已知一个平台账号 快速匹配达人其他所有平台账号信息（是搜索相关名字、还是根据手机号匹配、还是先模糊搜索类似名字关键词 后续ai内容识别是否同样内容或者同一个人） 3. 如何将公司媒介所有达人联系方式匹配到同一个信息库（最好是一个主企业微信）同步到共一个目标达人后自动可以分配到相关项目需求 | 2.直接构建rag知识库，根据这个内容修正对应的结果 3.同上 | - 贮备1w个个人媒介账号 - 用户注册时提供一个平台账号或实时注册 |
| 大语言模型+SOP优化 | 需媒介团队不断补充标准流程与话术库（如申请、收款、催款信息），大模型训练并参与执行 | 1. 如何用人工基础培训Ai进行主动问询，比如说打招呼并询问项目需求和合作意向 2. 如何应对达人或者艺人团队回复或者询问时，反馈准确且有情商，这个过程如何培训（是资深媒介上传范本聊天记录吗，还是系统实时抓取资深媒介与达人对话内容学习和提问） 3.如何在微信或者企业微信/或者海外的X、fb等平台接入我们的大语言模型 4. 如何设置流程性SOP，比如说在发布完15天的时候，自动发送返点问询信息；在对方正面答复后自动发送返点打款渠道、链接、二维码截图等 5. 基础版本大语言模型完成后，如果客户（比如某家广告公司、或者某个垂直行业品牌方）需要在这个基础上优化培训大语言模型，我们的产品如何让其进行定制化，定制化的方式是怎么样处理比较方便？ | 1.根据到访人物类型及相关预先录入信息，通过大模型prompt实现问题抽取 2.上传范本记录+实时学习 3.目前已经有成熟的方案，并且验证可行，平稳运行超过300天 4.直接设计大模型agent负责即可。 5.直接微调、修改prompt | STEP 2. 咨询顾问团，试用基于企业微信的达人联络集群 （市面上美恰ai有基本功能） |
| 即时聊天工作系统 | 形成一个工作流程私域 | - 如何结合企业微信/微信体系，搭建自有工作交流体系 - 是否需要搭建自有工作交流平台，满足日常工作需求同时也避免达人联系方式大量外泄（被洗） |  |  |

产品研发预算表

方案一（自行搭建产品）

|  | 执行阶段 | 时间阶段 | 团队人员 | 专家顾问 | 外部采买 | 成本预估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STEP 1 | - 搭建基本产品链路，包括插件 - 完成数据链路系统 - 模拟登陆抖音数据抓取系统 | 9月中-国庆后 | 前端 产品设计师 2w 后端 数据测算师 3w （具有飞瓜、蝉妈妈类似数据公司数据抓取经验、RPA数据抓取能力以及截图法、orc法爬虫能力） | *选号大模型顾问 2w | none | 50000 |
| STEP 2 | 完成建联链路 | 9月中-10月中 | 后端 技术工程师（产品设计师兼） |  |  | 20000 |
| STEP 3 | 完成基于企业微信的沟通平台链路 | 9月中-10月中 | 后端 技术员 2w |  |  | 40000 |
| STEP 4 | 产品调试、选号、建联、链路优化 | 10月中-12月底 | 前端 产品设计师 后端 数据测算师 后端 技术员 14w | 语言大模型培训、RAG小规模数据模型顾问 5w | 久谦/数说 api接口 2w（可能） 动态IP 6000 | 165000 |
| STEP 5 | 初创合作测试 | 12月底-1月底 | 前端 0.5 产品设计师 后端 数据测算师 后端 技术员 12w | 顾问 2-5w | api接口费用（根据具体所需量） 2w（可能） | 160000-190000 |
| 合计 | 初代产品上市 | 8月中-1月底 | 33w | 9-12w | 2w | 44w-47w |

关键创新*：

- 达人资源库

  - 现有80%的达人资源开源

  - 未来cover95%以上达人资源开源

- 动态SOP知识库

  - 收录行业顶级媒介工作流

  - 实时更新平台规则（如小红书报备新规/TikTok佣金政策）

- 反贪腐系统

  - 智能合约自动执行返点条款

  - 资金流全链路区块链存证

- 达人PMF加速器

  - 基于品牌画像的AI选号算法

  - 历史合作数据比对（假号识别准确率99.2%），筛水率

四、市场战略

目标客户分层运营

| 客户类型 | 痛点打击点 | 产品配置 | 收费模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 头部Agency (1000+) | 人力成本优化 贪腐风险控制 | 私有化部署（可进化版本语言模型） 定制SOP 返点收回流程和私有化数据系统对接 | ￥5000-8000/月 |
| 品牌方 | 降低试错成本 加速冷启动 辅助产品策略落地 | 开源达人资源 | ￥3000-5000/月 |
| 海外客户 | 跨境资源整合 专业化Influence营销 一键化完成达人链接 | 多语言版 区域资源包 | $1000/月起 |

增长引擎

- 高复购和行业内推

  - 打造产品“实用性”，达成90%以上复购率

  - 坚持月结原则，实时追踪客户满意度和私人定制化服务

  - 客户建议采纳后保持一个月内技术解决！

- 行业改革计划

  - 广告门、Morketing等行业标准大会分享

  - 同行CEO推荐试用

- KOC裂变系统

  - 达人推荐联系人获佣金

  - 优秀方法论贡献者享算力奖励

五、财务模型

三年收入预测（单位：RMB）

| 年度 | 国内机构 | 国内品牌 | 海外市场 | 总收入 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 1M (60家，3个月) | 0.6M (200家，1个月) | 0.5M (试点) | 2.1M |
| 2026 | 24M (600家) | 28.8M (1200家) | 20M (区域扩张) | 72.8M |
| 2027 | 45M (+SaaS升级，价格提高) | 132M (2400家+增值服务) | 60M (区域扩张) | 237M |

关键财务指标：

✅ 毛利率：82%（核心成本为服务器与算法研发、行业大会、KOL奖项）

✅ LTV/CAC：30（基于久谦中台获客模型5.7推算CAC约3000-5000）

✅ 现金流转正：第6个月（初期研发成本约100万，后期控制研发维护月均5万）

六、核心壁垒

- 最全资源护城河

  - 100万+达人合作满意度及线下活动福利

  - 定期达人奖项及奖金

  - 私域和任务性冷门资源积累

- AI agent建联引擎

  - 独家科技建联agent 等同专业真人行动，可控流程进度

  - 全球化建联能力

- 专家克隆

  - 不断克隆行业最专业执行方法论

  - 百大CMO策略克隆能力

七、执行路线图

2025 Q3

- 立项完成

- 产品初步完成

2025 Q4

- 内部测试完善产品功能

- 小范围售卖-初创合作

2026 Q1

- 广告节/广告圈内推荐会

- 发布媒介人才能力图谱（衔接职业培训）

- 自有工作聊天系统，达人联系方式黑盒

八、风险对冲

‖ 数据安全风险 → 联合腾讯/阿里云打造行业专属云

‖ 达人资源流失 → 设计Token激励体系绑定

‖ 巨头复制风险 → 专利布局（Ai agent等技术申请流程专利）

核心价值重申：我们不仅售卖工具，更提供**广告业生产关系重构方案**——

让AE/媒介省下的80%机械工作时间修炼策略能力，

让总监凭借AI赋能的精准决策晋升合伙人，

让50万预算的品牌获得5000万级代理服务。

这才是AI对营销行业的新时代。